Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

- Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu

Chọn Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã rõ, thời gian họp chỉ 45 phút và kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng lại và tiếp tục.

- Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop : Không để kiểm thử dồn đến cuối Sprint , cần kiểm thử sớm và liên tục |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop (đã viết lại): Khi gặp lỗi phải báo luôn để phát hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng , tránh đợi đến cuối Sprint mới báo |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho PO : vấn đề về yêu cầu sản phẩm , PO phải làm rõ lại với người dùng và cập nhật PB |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng sản phẩm |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Nhóm chưa tổ chức kiểm thử sớm , chưa thống nhất việc khi gặp lỗi phải thông báo luôn , tránh việc đến cuối Sprint mới báo , vì lúc đó không đủ thời gian sửa và kiểm thử sản phẩm |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử ngay khi có chức năng đầu tiên; mỗi PBI phải được kiểm thử trong vòng 1 ngày làm việc sau khi có bản chạy thử | Developers | Kiểm tra giữa Sprint và tại Sprint Retrospective tiếp theo | Thời điểm bắt đầu kiểm thử trên bảng công việc; số PBI được kiểm thử sớm; số lỗi phát hiện sát cuối Sprint |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

- Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu

H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6
Hoạt động không phù hợp và bị loại là H4 vì : SM không nên tự chọn sẵn giải pháp và áp đặt nhóm phải làm theo , vì Improvement cần được cả nhóm thảo luận và thống nhất

- Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Lời mở đầu: “Mục tiêu buổi hôm nay là cùng nhìn lại Sprint vừa qua, tìm ra nguyên nhân của những vấn đề và thống nhất một hành động cải tiến thiết thực cho Sprint tiếp theo. Chúng ta tập trung vào sự việc, quy trình và cách phối hợp, không đổ lỗi hay chỉ trích cá nhân. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau để cùng cải thiện cách làm việc của nhóm”